# 八字紫微排盘 Phase 计划

# Phase 1：需求确认和算法设计

目标：确认 H5 产品边界，明确从零开发排盘算法。

工作内容：

确认最终平台为 H5。

确认客户没有现成的八字和紫微排盘算法或代码。

确定从零开发的算法范围和核验方式。

确定真太阳时、早晚子时、闰月、阳历/农历转换规则。

确定八字四柱、十神、大运、流年、神煞计算规则。

确定紫微十二宫安星、主星、辅星、四化、大限、大运和流年计算规则。

确认结果展示方式、支付节点和 AI 大数据接入范围。

阶段产出：

需求确认结果

从零开发算法方案

待确认事项清单

# Phase 2：八字、紫微及时间处理算法开发

目标：完成排盘核心能力。

工作内容：

实现或接入八字四柱计算。

实现或接入十神计算。

实现或接入真太阳时换算。

实现早子时和晚子时处理。

实现闰月及阳历/农历处理。

实现或接入大运、流年和神煞计算。

实现或接入紫微十二宫安星。

实现或接入主星、辅星、四化、大限、大运和流年计算。

使用客户确认的规则或样例核验排盘结果。

阶段产出：

八字排盘能力

紫微排盘能力

时间和历法处理能力

样例核验结果

# Phase 3：排盘结果与解读页面

目标：完成排盘结果和命理解读展示。

工作内容：

展示八字四柱、十神、大运、流年和神煞。

展示紫微十二宫、主星、辅星、四化、大限、大运和流年。

展示命理解读或分析文字。

根据客户确认结果确定完整、分页或交互式展示方式。

根据客户确认内容提供财富、婚姻、运程、性格、健康等分析入口或内容展示。

阶段产出：

排盘结果页面

命理解读或分析页面

页面展示验收结果

# Phase 4：支付和可选 AI 接入

目标：接入已确认的付费内容，并评估可选 AI 大数据需求。

工作内容：

按客户确认的规则配置支付内容。

验证支付后查看对应解读或分析内容。

确认是否接入 AI 大数据。

如确认接入，按确认范围对接 AI 分析内容。

阶段产出：

支付功能

支付内容查看流程

AI 大数据接入结果或不接入结论

# Phase 5：H5 测试与交付

目标：完成 H5 的测试和交付。

工作内容：

在 H5 上进行完整流程测试。

测试出生信息录入、时间处理、八字排盘和紫微排盘。

测试解读或分析文字展示。

测试支付流程。

使用客户样例进行结果复核。

根据客户反馈修正已确认范围内的问题。

阶段产出：

测试结果

客户确认的排盘样例结果

平台交付版本

# Phase 依赖关系

Phase 1 完成后进入 Phase 2；Phase 2 的排盘结果作为 Phase 3 的输入；Phase 4 依赖 Phase 3 已确定的解读内容和展示方式；Phase 5 在前述功能完成并通过规则或样例核验后进行。